## Slide 1
需求变更管理总结PPT
组员：葛鑫志 胡泽宇 林康 金志超
项目经理：韩佳鑫

## Slide 2
，
目录
1
软件需求变更文档
2
阶段项目会议
3
内部评审
4
配置管理工具
5
需求管理工具
6
用户需求变化
7
需求变更影响分析析
8
项目计划
9
Team Building
10
绩效评分

## Slide 3
Part
01
软件需求变更文档

## Slide 4
软件需求变更文档
项目名称 | 软件工程系列教学辅助网站 |  | 
需求变更申请 |  |  | 
需求变更申请人 | 杨枨老师 | 申请日期 | 
申请变更的 需求文档 | 软件需求规格说明书 V1.0 测试用例 V1.0 用户手册 V1.0 |  | 
变更的内容 及其理由 | 将课程内的教师编辑功能放到教师个人中心，在课程的教师介绍中点击编辑直接跳入个人中心进行编辑修改。 理由：课程的教师介绍和教师个人的介绍重复，需要变更进行调整。 |  | 
可行性分析 | 经讨论确认，教师用户所提出的变更可实现，时间充足可行，资金成本很低，经济可行，且不会对其他需求造成冲突影响，此需求变更可行。 |  | 
评估需求变更将对 项目造成的影响 | 影响到的模块有教师个人中心和课程中的教师介绍 造成的影响范围不大，花费的成本提高，项目整体质量基本无影响。 技术风险：变更后的需求可能在开发过程中遇到技术难题，导致开发延迟或需求不得不发生变更。质量风险：变更后的项目不能满足用户的需要。 |  | 
申请人签字 |  |  | 
变更申请的审批意见 |  |  | 
项目经理签字 | 审批意见： 课程模块中教师介绍的变更是我所能接受的，影响的范围并不大，所需要的时间和精力在接受的范围内，不会对项目完成的时间产生较大影响。 签字：韩佳鑫，日期：2018.1.7 |  | 
客户签字 （合同项目） | 审批意见： 签字：，日期： |  | 
更改需求文档 |  |  | 
变更后的 需求文档 | 软件需求规格说明书 V1.1 测试用例 V1.1 用户手册 V1.1 |  | 
更改人签字 |  |  | 
重新评审需求文档 |  |  | 
需求评审小组签字 | 评审意见： 签字：，日期： |  | 
变更结束 |  |  | 
项目经理签字 | 签字： 日期： |  | 

## Slide 5
Part
02
阶段项目会议

## Slide 6
阶段项目会议

## Slide 7
Part
03
内部评审

## Slide 8
内部评审
会议地点 | 求真607寝室 | 会议时间 | 
主持人 | 韩佳鑫 | 记录人 | 葛鑫志
参会人员 | 韩佳鑫 胡泽宇 葛鑫志 金志超 林康 |  | 
会议主题 | 关于需求变更内部评审的讨论 |  | 
会议内容： 针对需求变更评审表的条目，对小组任务的完成情况进行分析。 讨论需求变更管理工具的使用，能熟练掌握工具的输入、运行和输出，控制需求变更。 讨论需求变更影响的需求的变化，并对相关文档的修改进行讨论，生成变更后的更新版本，准备正式评审。 下一阶段内容： 需求变更后的完善和跟踪。 |  |  | 

## Slide 9
Part
04
配置管理工具

## Slide 10
配置管理工具

## Slide 11
配置管理工具

## Slide 12
Part
05
需求管理工具

## Slide 13
需求管理工具

## Slide 14
需求管理工具

## Slide 15
Part
06
用户需求变化

## Slide 16
需求冲突
因为12.25日已经正式发布需求规格说明书文档，需求基线已经确认，本次需求变化和原先需求在课程介绍中编辑教师简介冲突。

## Slide 17
界面原型

## Slide 18
测试用例
项目 | 软件工程系列教学辅助网站 |  | 程序版本 | 1.0.1 | 
功能模块 | 教师介绍 |  | 编制人 | 金志超 | 
用例编号 | UC-AD-25 |  | 编制时间 | 2018-1-6 | 
相关用例 | 无 |  |  |  | 
功能特性 | 在课程的主页，点击编辑，进入个人中心，修改教师的介绍 |  |  |  | 
测试目的 | 输入内容是否合法 |  |  |  | 
预置条件 | 无 |  | 特殊规程说明 | 无 | 
参考信息 | 需求中关于“修改教师介绍”的说明 |  |  |  | 
测试数据 | 无 |  |  |  | 
操作步骤 | 操作描述 | 数据 | 期望结果 | 实际结果 | 测试状态（P/F）
1 | 点击编辑，然后直接按确认按钮 | 输入信息为空 （有效等价类） | 显示没有被修改的个人介绍！ | （符合） | P
2 | 点击编辑，输入内容，按确定按钮 | “编辑课程简介” （有效等价类） | 显示教师介绍编辑成功！ | （符合） | P
3 | 点击编辑，输入内容，按确定按钮 | @！！@#但是大时代~~ （有效等价类） | 显示教师介绍编辑成功！ | （符合） | P
4 | 点击编辑，输入内容，按确定内容 | “他妈的发撒旦法” （无效等价类） | 请注意您的用词！ | （符合） | P
5 | 点击编辑，然后点击头像，上传本地图片，然后点击确认按钮 | 无 | 个人信息中的头像变成上传的图片 | （符合） | P
测试人员 | 韩佳鑫 | 开发人员 | PRD-14小组 | 项目经理 | 韩佳鑫

## Slide 19
优先级
变更后优先级打分和之前一致。

## Slide 20
可行性
经讨论确认，教师用户所提出的变更可实现，时间充足可行，资金成本很低，经济可行，且不会对其他需求造成冲突影响，此需求变更可行。

## Slide 21
CCB

## Slide 22
Part
07
需求变更影响分析

## Slide 23
需求变更影响分析
影响到的模块有教师个人中心和课程中的教师介绍
造成的影响范围不大，花费的成本提高，项目整体质量基本无影响。
技术风险：变更后的需求可能在开发过程中遇到技术难题，导致开发延迟或需求不得不发生变更。质量风险：变更后的项目不能满足用户的需要。

## Slide 24
Part
08
项目计划

## Slide 25
项目计划

## Slide 26
Part
09
Team Building

## Slide 27
Team Building
我们小组一般采取外出聚餐，聚餐时讨论各成员任务进度及遇到的问题。一起研究并分析，总结目前的进度和接下来的任务开展。
目的是为了提高小组凝聚力，了解相互之间任务的进展，也为下次里程碑的评审做准备。

## Slide 28
Part
10
绩效点评

## Slide 29
绩效点评
韩佳鑫：测试用例修改 PPT制作 91分
胡泽宇：CCB章程、配置管理工具使用 93分
葛鑫志：用户手册更改、项目计划修改 92分
金志超：需求管理工具使用、需求变更报告编写 94分
林康：界面原型修改、SRS文档修改 90分

## Slide 30
绩效点评
韩佳鑫：认真负责，高 度敬业，表现出色
胡泽宇：平时工作认真,有高速度高效率
葛鑫志：平时积极向上，不仅配合度较好，且平时工作表现也 很努力
金志超：成绩进步大，悟性较强，爱岗敬业
林康：工作认真负责，积极主动， 能完全胜任本职工作

## Slide 31
THANK YOU FOR LISTENING
项目经理：韩佳鑫
汇报人：G-14
LOGO
COMPANY LOGO