2017 －2018 学年第一学期

组号：G14



会议记录



实验课程名称PRD

专业班级 软件工程1504

学号 31501400 31501399 31501401

31501403 31501405

学 生 姓 名 韩佳鑫 胡泽宇 葛鑫志

金志超 林康

实验指导老师 杨枨

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 求真607寝室 | 会议时间 | 2017年11月6日 |
| 主持人 | 韩佳鑫 | 记录人 | 葛鑫志 |

|  |  |
| --- | --- |
| 参会人员 | 韩佳鑫 胡泽宇 葛鑫志 金志超 林康 |
| 会议主题 | 关于和杨老师进行第一次访谈后的总结 |
| 会议内容：   1. 需求愿景和范围问题的研究，提前邀请客户获取需求，制作邀请函。 2. 完成甘特图之前未完成的任务，小组赶工。 3. 里程碑严格按照老师要求，里程碑间要有必然的联系。 4. 严格按照甘特图和书上的步骤做，有问题可微信联系老师，若问题较多，列举问题清单。 5. 讨论关联图、鱼骨图和生态系统图的绘制。 6. 明确开会主题：1、没做到位的要分析原因2、调整计划考虑会不会影响里程碑，并及时改正错误3、形成会议纪要、录音相关活动，及时更新。   下一阶段内容：   1. 发现可能遗漏的需求，及时弥补并更新记录修改。 2. 预约杨老师的第二次访谈，做好准备工作。 3. 确定使用实例。 4. 分析用户工作流程 5. 准备小组例会6。 | |