**项目需求获取计划**



软件工程系列课程教学辅助网站

**2017年11月5日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **状态** | 🞏草 稿 | **标 识 号** | ICP |
|  | 🞏初始版 | **当前版本** | V0.1 |
|  | 🞏修订版 | **发布日期** |  |
|  |  | **模板编号** |  |
| **密级** | 🞏无密级 ✓秘 密 🞏绝 密 | | |

文档修订记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本编号或者更改记录编号** | **变化状态** | **简要说明（变更内容和变更范围）** | **修订日期** | **变更人** | **批准人** | **批准日期** |
| **V0.1** | **C** | **创建获取计划文档** | **2017.11.5** | **韩佳鑫** | **韩佳鑫** | **2017.11.5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\* 变化状态：C--创建；A--增加；M--修改；D--删除

# 目标

虽然如今有很多教学网站，但是专门针对一门新开的大学课程和一位专门的教师；又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。

# 策略和计划采用的技术

计划采用的技术主要是：客户访谈。

# 进度和资源估算

和客户代表杨老师进行访谈：3小时

和客户代表黄枭帅进行访谈：2小时

获取活动的准备：2小时

后续分析工作：3小时

# 独立获取活动所需要的文件和系统

WebStorm网页制作软件，Mysql数据库，project甘特图制作工具，word文档编写工具。

# 获取工作后的预期成果

不同用户代表的需求清单。

# 获取风险

风险评估：

1.不同项目的需求过程和文档模板不一致。

2.需求不够详细，需求获取的不够完整，可能有一些隐晦的需求没有获取到。

风险控制：

1.采用一套或多套标准需求交付物文档。为团队对模板进行剪裁提供指导。

2.让业务分析师仔细多次了解用户的需求，并与用户多次进行访谈。